О ходе исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию

РСПП и Минстроя России в сфере технического регулирования и совершенствования нормативной базы в строительстве на 2022 – 2023 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнители | Ход исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование законодательства в области технического регулирования в строительстве |  |  |  |  |
|  | Разработка изменений в федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». | 1 квартал 2023 г. | Минстрой России, ФАУ «ФЦС», РСПП во взаимодействии с ТПП РФ | Исполнено. Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 31 января 2023 г. № 4359-ИФ/08. В настоящее время он дорабатывается ко второму чтению в ГД РФ, в том числе в части доработки по замечаниям РСПП. |
|  | Разработка технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий». | В соответствии с утвержденным Планом-графиком от 25.05.2022 г. № 9-П/08 | Минстрой России, ФАУ «ФЦС», РСПП во взаимодействии с ТПП РФ, ФГБУ «РСТ» | В соответствии с Планом разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57, Минстроем России как ответственным разработчиком, ФАУ «ФЦС» как организацией-исполнителем, во взаимодействии с РСПП, ТПП РФ, ФГБУ «РСТ» проводится работа по формированию проекта Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» (далее – Технический регламент, ТР ЕАЭС). Первая редакция Технического регламента была рассмотрена на 3х заседаниях межгосударственной рабочей группы. 28 марта 2023 года состоялась Международная конференция «Проект Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий. Разработка и обеспечение реализации». В соответствии с Порядком разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденным решением в Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) от 20 июня 2012 г. № 48, проект Технического регламента и комплект документов к нему, направленные в Комиссию письмом Минстроя России от 24 марта 2023 г. № 16165-АЛ/08, были рассмотрены на очередном заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при Комиссии (далее – Консультативный комитет). Проект решения Совета ЕЭК «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» и комплект документов к нему 20 июня 2023 г. были размещены на правовом портале официального сайта Евразийского экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях публичного обсуждения в течение 60-ти дней с 10 июля 2023 г. по 8 сентября 2023 г. Всего поступило 468 замечаний и предложений от 21 организации из стран-участников Союза. Полученная сводка замечаний и предложений полностью отработана ФАУ «ФЦС», проведены согласительные совещания с заинтересованными сторонами. Минстрой России письмом от 13 октября 2023 г. № 63183-ВК/08 направил в Евразийскую экономическую комиссию отработанную сводку отзывов, одобренную по итогам заседания Межгосударственной рабочей группы стран-участников Союза, состоявшегося 28 сентября 2023 г. в городе Минске, для размещения на сайте в установленном порядке. 14 ноября 2023 года проведено заседание Межгосударственной рабочей группы (далее - МРГ) по разработке проекта Технического регламента, в ходе которого в целом были одобрены первая редакция указанного проекта и комплект документов к нему. По итогам указанного заседания подписан протокол от 14 ноября 2023 г. № 1605-ПРМ-СМ. Во исполнение решений состоявшегося заседания МРГ в адрес Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) направлены проект Технического регламента и проекты перечней стандартов с целью проведения процедуры метрологической экспертизы. Подготовлена таблица разногласий по проекту Технического регламента с Республикой Казахстан в соответствии с замечаниями и предложениями НПП «Атамекен» (приложение № 1 к протоколу МРГ от 14 ноября 2023 г. № 1605-ПРМ-СМ). В соответствии с заключением от Министерства экономического развития Российской Федерации по результатам оценки регулирующего воздействия на проект Технического регламента письмом Минстроя России от 21 ноября 2023 г. № 71695-СМ/08 в Минэкономразвития России направлены обоснования по представленным замечаниям. С целью доработки проекта Технического регламента и выработки консолидированных позиций по его положениям ФАУ «ФЦС» запланированы к проведению ряд согласительных и рабочих совещаний с заинтересованными сторонами. Направление в Евразийскую экономическую комиссию доработанного проекта Технического регламента с соответствующими документами к нему в целях его дальнейшего рассмотрения на площадке ЕЭК планируется в срок до 15 декабря 2023 г. |
| II. Разработка методологии технического регулирования в строительстве |  |  |  |  |
|  | Принятие «Концепции совершенствования системы технического нормирования и регулирования в строительной отрасли» и Плана мероприятий по ее реализации. | 3 квартал 2022 г. | Минстрой России, ФАУ «ФЦС», РСПП во взаимодействии с ТПП РФ, НОПРИЗ, НОСТРОЙ | ФАУ «ФЦС» инициировано заочное голосование членов Рабочей группы по техническому нормированию в строительной отрасли при Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации по вопросу утверждения проекта Концепции совершенствования системы технического нормирования и регулирования в строительной отрасли и Плана основных мероприятий («дорожная карта») по ее реализации на 2022-2025 годы. Проекты документов приняты по итогам голосования членов Рабочей группы по технормированию в соответствии с протоколом заседания от 17 апреля 2023 года. Вместе с тем, с учетом того, что на заседании не было консенсуса по проекту Концепции, она была доработана и повторно направлена на согласование членам рабочей группы (письмо от 31 октября 2023 г. № 67049-АЛ/08). |
|  | Мониторинг реализации Плана мероприятий по реализации «Концепции совершенствования системы технического нормирования и регулирования в строительной отрасли». | 4 квартал 2022 г., далее - ежеквартально | Минстрой России, ФАУ «ФЦС», РСПП во взаимодействии с ТПП РФ | Работа будет организована после утверждения Концепции. |
|  | Подготовка и обеспечение утверждения документа по стандартизации, направленного на применение параметрического метода в строительном комплексе | 4 квартал 2023 г. | Минстрой России, ФАУ «ФЦС», РСПП во взаимодействии с НОПРИЗ, НОСТРОЙ, ТПП РФ | 1. Деятельность Рабочей группы по переходу на параметрическое нормирование в строительстве: - письмом Минстроя России от 17 марта 2023 г. № 14532-СМ/08 согласован состав Рабочей группы по переходу на параметрическое нормирование в строительстве; - 26 апреля 2023 года проведено установочное совещание Рабочей группы по переходу на параметрическое нормирование в строительстве. 14 июля 2023 г. на площадке Центра взаимодействия и коммуникаций в строительстве проведен круглый стол на тему: «Развитие системы параметрического нормирования в строительстве», в рамках которого были рассмотрены вопросы по основным принципам перехода к параметрической системе нормирования в строительстве, механизму учета требований Роспотребнадзора при формировании системы параметрического нормирования в строительстве, реализации принципов параметрического нормирования в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», механизмам перехода к параметрической системе нормирования с учетом обеспечения соблюдения требований технических регламентов о безопасности зданий и сооружений. В период с 23 по 31 августа 2023 года на площадках Центра взаимодействия и коммуникаций в строительстве и НОПРИЗ проведен первый цикл круглых столов «Система параметрического нормирования в строительстве: формирование и внедрение». В рамках цикла круглых столов были обсуждены ключевые вопросы по дисциплинам: «Конструкторы», «Инженеры по водоснабжению и водоотведению», Междисциплинарная стратегическая сессия, «Инженеры по теплоснабжению, отоплению и вентиляции», «Инженеры по электроснабжению и электросвязи», «Архитекторы». 2. Проведение НИР «Разработка методологии применения параметрического метода в системе технического регулирования в строительстве для постепенной замены предписывающего метода нормирования»: ФАУ «ФЦС» выполнило окончательную приемку НИР «Разработка методологии применения параметрического метода в системе технического регулирования в строительстве для постепенной замены предписывающего метода нормирования». 3. Разработка СП «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения». В настоящее время проект СП «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» проходит публичное обсуждение. |
|  | Подготовка ведомственного документа (разъяснений), касающегося способов подтверждение безопасности решений для подтверждения требований федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в случае неприменения национальных стандартов и сводов правил, входящих в перечень стандартов и сводов правил добровольного применения | 4 квартал 2023 г. | Минстрой России ФАУ «ФЦС», ФАУ «Главгосэкспертиза России», РСПП во взаимодействии с НОПРИЗ, НОСТРОЙ, ТПП РФ | Исполнено. Были подготовлены разъяснения от 11 июня 2021 г. № 24190-ИФ/03 по вопросу подготовки СТУ при отступлении от положений документов (их частей) не включенных в обязательный Перечень. |
| III. Развитие стандартизации и нормативного обеспечения в строительстве |  |  |  |  |
|  | Подготовка и обеспечение утверждения основополагающего национального стандарта в области общей методологии стандартизации на нормы проектирования зданий и сооружений | 1 квартал 2023 г. | Росстандарт, ФАУ «ФЦС», РСПП во взаимодействии с ТПП РФ | Исполнено. Утверждён ГОСТ Р 1.19–2023 «Стандартизация в Российской Федерации. Своды правил. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» и вступил в силу 1 июля 2023 года. |
|  | Оптимизация процедуры введения в действие межгосударственных стандартов в сфере строительства в качестве национальных и нормоконтроля национальных стандартов в сфере строительства с целью ускорения применения новых изделий и технологий | 1 квартал 2023 г. | Росстандарт, Минстрой России, ФАУ «ФЦС», РСПП во взаимодействии с ТПП РФ | В соответствии с приказом Росстандарта от 23 декабря 2022 г. № 3263 (далее – приказ № 3263) и поручением Росстандарта от 23 декабря 2022 г. № ПР-10 ФАУ «ФЦС» включен в перечень организаций, одобренных на проведение нормоконтроля. При этом, согласно установленному приказом № 3263 временному порядку, сохраняется участие ФГБУ «Институт стандартизации» на финальном этапе нормоконтроля при простановке штампа «В набор». ФГБУ «Институт стандартизации» разместил на своем сайте обновленный прейскурант, в котором включена услуга «Проверка качества нормоконтроля проектов стандартов, проведенного одобренной организацией, согласно приказу Росстандарта от 23 декабря 2022 г. № 3263». В настоящее время договор между ФАУ «ФЦС» и ФГБУ «Институт стандартизации» согласован, проверка качества нормоконтроля выполняется в сокращенные сроки. |
|  | Введение в действие электронной площадки по разработке сводов правил и национальных стандартов в области строительства | 1 квартал 2023 г. | Минстрой России, ФАУ «ФЦС» совместно с ФГБУ «РСТ», НОСТРОЙ, НОПРИЗ | В соответствии со сроками разработки цифровой платформы, установленными по договору между НОСТРОЙ, НОПРИЗ и организацией-разработчиком ООО «НИР», этап по разработке тестового варианта платформы завершен 3 апреля 2023 года. 26 октября 2023 г. проведено установочное совещание ТК 465 «Строительство» по вопросу введения в действие цифровой платформы. В настоящее время выполняется приемка работ по второму этапу и наполнение данными рабочей версии цифровой платформы. |
|  | Оптимизация состава, процедур и регламентов деятельности технических комитетов (ТК) в сфере строительства в соответствии с основополагающим стандартом ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» | 3 квартал 2022 г. | Росстандарт, Минстрой России, ФАУ «ФЦС», РСПП совместно с ФГБУ «РСТ», ТПП РФ | Исполнено. Состав технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство» оптимизирован приказом Росстандарта от 17 марта 2022 г. № 669 «Об организации деятельности технического комитета по стандартизации «Строительство» (далее – приказ № 669). Процедура и регламент деятельности ТК 465 «Строительство» приведены в соответствие с ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» в рамках актуализированного Положения о техническом комитете по стандартизации «Строительство» (ТК 465), утвержденного приказом № 669. Разработаны и утверждены положения о профильных подкомитетах, в которых дополнительно детализирован порядок их деятельности, что позволит упорядочить деятельность ТК 465 «Строительство» в целом. В структуру ТК 465 включены: ПК 1 «Методология нормирования и стандартизации в строительстве»; ПК 8.3 «Зеленое» строительство». За ПК 1 закреплены работы по рассмотрению разрабатываемых и актуализируемых основополагающих документов системы национальной стандартизации, анализу требований общих базовых норм и формированию предложений по их доработке, а также вопросы общей методологии в строительстве (включая терминологию и классификацию). За ПК 8.3 закреплены работы по рассмотрению проектов стандартов, сводов правил и других документов по стандартизации в области «зеленого» строительства и энергоэффективного строительства. Приказом Росстандарта от 29 июня 2023 г. № 1338 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 сентября 2016 г. № 1315», структуру и положение о техническом комитете по стандартизации «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция» из структуры ТК 366 изъят подкомитет ПК 1 «Зеленые» технологии градостроительства», а также предусмотрено совместное с ТК 465 «Строительство» ведение областей стандартизации, связанных со строительством (ОКС 91.040.01 «Строительство в целом (включая проектирование окружения объектов и планирование срока эксплуатации)», 91.100.99 «Строительные материалы прочие»). Росстандартом были утверждены новые технические комитеты по стандартизации, деятельность которых была выделена из области ТК 465: - ТК 505 «Информационное моделирование» (АО «ДОМ.РФ») с исключением из структуры ТК 465 профильного подкомитета ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства». ТК 505 образован как «линейный» технический комитет, область которого пересекается с деятельностью технических комитетов широкого спектра деятельности, в том числе и в строительстве; - ТК 506 «Инженерные изыскания и геотехника» (ООО «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве») с исключением из структуры ТК 465 профильных подкомитетов ПК 1 «Инженерные изыскания» и ПК 19 «Геотехника»; - ТК 507 «Градостроительство». (ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации») с исключением из структуры ТК 465 профильного подкомитета ПК 9 «Градостроительство». |
| IV. Поддержка применения металлоконструкций в строительстве |  |  |  |  |
|  | Мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по расширению области применения стали в строительстве и совершенствованию технического регулирования в области строительства и пожарной безопасности объектов капитального строительства с применением стальных конструкций на 2022-2026 гг., утвержденного Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - заместителем председателя президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации И.Э. Файзуллиным (от 10.06.2022 г. № 12-П/08) | 4 квартал 2022 г., далее - ежеквартально | Минстрой России, ФАУ «ФЦС», РСПП во взаимодействии с ТПП РФ | План мероприятий («Дорожная карта») по расширению области применения стали в строительстве и совершенствованию технического регулирования в области строительства и пожарной безопасности объектов капитального строительства с применением стальных конструкций на 2022-2026 гг. утверждён Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - заместителем председателя президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации И.Э. Файзуллиным 10 июня 2022 г. № 12-П/08 (далее - План мероприятий 12-П/08). В ходе актуализации Плана мероприятий 12-П/08 был разработан План мероприятий («Дорожная карта») по совершенствованию технического регулирования в области строительства объектов капитального строительства с применением стальных конструкций на 2023-2026 гг., утверждённый Министром 6 апреля 2022 г. № 7-П/08 (далее - План мероприятий по совершенствованию технического регулирования № 7-П/08). План мероприятий по совершенствованию технического регулирования № 7-П/08 предполагает продолжение работ по проведению НИОКР с получением экспериментальных и расчетных данных для обеспечения механической безопасности различных видов стальных конструкций, по результатам которых в том числе будет осуществляться разработка новых сводов правил, внесение изменений в действующие своды правил, регламентирующие вопросы применения стальных конструкций в строительстве. Организация исполнения оставшихся мероприятий Плана мероприятий 12-П/08 будет осуществлено путем направления предложений в проект плана мероприятий по реализации поставленных целей и задач Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р (далее - Стратегия развития металлургической промышленности). Стратегия развития металлургической промышленности направленна на разработку и реализацию мер по увеличению потребления российской металлопродукции на внутреннем рынке, устойчивое обеспечение экономики качественной металлопродукцией в необходимых объёмах и номенклатуре, сохранение экспортного потенциала, а также повышение гибкости реагирования на угрозы в области экономической и экологической безопасности, в том числе в области строительства. Предложения для включения в проект Распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития металлургической промышленности направлены в Минпромторг России письмом от 27 июня 2023 г. № 37832-СМ/08. |
|  | Утверждение плана мероприятий по использованию при модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства металлоконструкций и труб | 4 квартал 2022 г. | Минстрой России, РСПП во взаимодействии с НОПРИЗ, НОСТРОЙ, ТПП РФ | Исполнено. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Ересько определен ответственным исполнителем по исполнению пункта 12 Плана мероприятий. Соответствующий отчет об исполнении указанного пункта представлен служебной запиской от 23 июня 2023 г. № 12578-ВН/06. |
| V. Снятие административных барьеров |  |  |  |  |
|  | Пересмотр национального стандарта ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | 2 квартал 2024 г. | Минстрой России, Росстандарт, ФАУ «ФЦС», РСПП во взаимодействии с НОПРИЗ, НОСТРОЙ, ТПП РФ | ФАУ «ФЦС» выполнена приемка выполненных работ по разработке проекта стандарта ГОСТ 31937–2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Окончательная редакция проекта стандарта находится на рассмотрении в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации ( со сроком до 31.01.2024). |
| VII. Информационное обеспечение системы технического регулирования в строительстве |  |  |  |  |
|  | Подготовка плана проведения конференций, круглых столов и семинаров с застройщиками, профессиональным и экспертным сообществом | По мере необходимости | РСПП, Минстрой России, Росстандарт, ФАУ ФЦС во взаимодействии с ФГБУ «РСТ» ТПП РФ» | Необходимость в мероприятиях в настоящее время отсутствует |